研究报告：破解市政污水收集处理“核拨制”困局——通过特许经营与绩效合同提升效率的创新路径与实施方案

报告日期： 2025年12月19日

摘要： 本报告旨在深入剖析当前中国市政污水收集处理领域普遍存在的“核拨制”运营模式所导致的效率低下问题，并系统性地探讨如何通过引入特许经营（Franchising/PPP）和绩效合同（Performance-Based Contracts）等创新机制，实现可操作、见效快的改进。报告将详细阐述这些创新机制的核心原理、国际最佳实践与国内应用案例，明确政府在转型过程中的角色定位、激励机制的设计要点，并为地方政府提供一份详尽的准备工作清单与转型实施路线图，以期为推动中国污水治理行业的高质量、可持续发展提供决策参考。

第一章：当前“核拨制”模式下的市政污水处理效率困境

1.1 “核拨制”的定义、运作模式及其本质

在中国市政公用事业领域，尤其是在历史悠久的污水处理行业，“核拨制”是一种普遍存在的运营管理模式。尽管搜索结果中没有直接对“核拨制”下达一个官方的、针对污水处理行业的标准定义，但通过整合相关信息，我们可以对其进行精准画像。“核拨制”本质上是一种与“财政全额拨款”和“事业单位运营”紧密关联的模式 [[1]][[2]][[3]]。

具体而言，“核拨制”在市政污水处理领域的运作模式表现为：

- 运营主体身份： 污水处理厂的运营主体通常是地方政府下属的事业单位或国有独资公司，其员工往往拥有事业编制或国企身份 [[4]][[5]]。

- 资金来源与拨付机制： 运营经费主要甚至完全依赖地方财政拨款 [[6]][[7]][[8]]。其典型的财政拨款流程包括：运营单位根据年度预算或实际支出需求，向主管部门（如水务局、住建局）提交用款申请；主管部门审核后报财政部门审批；财政部门最终根据预算安排将资金拨付至运营单位 [[9]][[10]][[11]]。这种拨款通常基于历史成本、设施规模或预估运营开支，而非实际处理效果或效率。

- 管理模式： 该模式是计划经济体制的遗留物，其管理带有浓厚的行政色彩 [[12]]。政府既是服务的购买者（代表公众），又是服务的提供者（通过下属单位运营），同时还是监管者，形成了“运动员兼裁判员”的“同体监督”格局 [[13]]。在这种模式下，污水处理厂更像是一个政府的附属行政部门，而非一个追求效率和效益的独立经济实体 [[14]]。

“核拨制”与“财政全额拨款的事业单位模式”在本质上是高度一致的。其核心特征是：政府为运营兜底，运营单位对效率不敏感，对成本不关心，对效果不直接负责。

1.2 “核拨制”效率低下的主要表现与量化证据

在“核拨制”的主导下，我国市政污水处理系统虽然在设施覆盖率上取得了巨大成就，但“重建设、轻运营”、“重量、轻质”的问题日益凸显，效率低下已成为制约行业发展的核心瓶颈。

1. 效率低下的宏观表现：

污染物削减效率低： 城镇污水处理的低质低效首先表现为污染物收集处理率低 [[15]]。由于管网建设滞后、雨污混接、管网破损渗漏等问题，大量污水未能有效收集进入处理厂，而是直排入环境，导致“污水处理厂晒太阳、河道里淌污水”的怪象。这使得即便污水处理厂出水达标，水环境质量也难以根本改善 [[16]][[17]][[18]]。

资源能源消耗大： 污水处理过程本身是高耗能、高成本的。而低效运营模式进一步加剧了这一问题。许多污水处理厂长期处于低负荷运行状态，部分甚至低于80%的设计负荷，这不仅浪费了处理能力，还显著增加了单位水量的处理能耗 [[19]][[20]]。据统计，我国污水处理厂的电耗约占全国总电耗的1-2%，优化运营、降低能耗的潜力巨大。

资产运营效率低： 数万亿投资形成的污水处理资产未能发挥其应有效能。许多污水处理厂“晒太阳”（进水浓度低、水量不足），或因管理不善导致设备提前老化、运行不稳定。这背后反映的是整个系统的运营管理效率低下，未能实现资产的保值增值和效能最大化。

污泥处置问题突出： “重水轻泥”是“核拨制”下效率低下的另一典型并发症。污泥作为污水处理的必然产物，其处置方式长期以填埋为主，资源化利用率极低 [[21]][[22]][[23]]。这种处理方式不仅占用大量土地资源，还可能带来二次污染风险，远未达到可持续发展的要求。

2. 效率低下的根本原因分析：

“核拨制”的内在机制缺陷是导致上述问题的根源。

激励机制缺失与错位： 在财政兜底的模式下，运营单位缺乏降低成本、提升效率的内在动力。其收入与处理水量、水质、能耗、污泥处置效果等关键绩效指标不直接挂钩。无论是精细化管理节约了10%的电费，还是通过技术改造提升了氮磷去除率，对于运营单位及其员工的直接经济回报几乎为零。反而，多做事可能意味着多承担责任，导致“多做多错、少做少错、不做不错”的逆向激励 [[24]][[25]]。

成本意识淡薄，预算“软约束”： 运营单位的预算申请往往基于“基数+增长”的模式，缺乏严格的成本效益核算。由于资金来源于财政，成本控制意识薄弱，易导致机构臃肿、人浮于事、采购浪费等问题 [[26]][[27]]。财政拨款的审批流程长、不确定性高，也可能导致运营单位无法及时进行必要的维修和技术升级，进一步影响运营效率 [[28]][[29]]。

监管失灵与信息不对称： 在“同体监督”的格局下，政府监管部门难以对自己的下属单位进行严格、有效的监管 [[30]]。同时，由于缺乏独立的第三方评估和透明的信息披露机制，政府和社会公众难以准确掌握污水处理厂的真实运营状况（如真实的处理成本、能耗、药耗等），信息不对称问题严重，为低效运营提供了“保护伞”。

政企不分，缺乏专业化运营能力： 事业单位的运营模式使其难以按照现代企业制度进行管理，缺乏市场竞争意识和专业化、精细化的运营能力。在技术创新、人才引进、管理优化等方面，往往落后于市场化的专业环保公司 [[31]][[32]][[33]]。

综上所述，“核拨制”通过其独特的拨款机制和管理模式，系统性地抑制了市政污水处理行业的效率提升。要破解此困局，必须从根本上变革其运行机制，引入市场化、专业化、以绩效为导向的新模式。

第二章：创新机制的国际经验与国内实践：特许经营与绩效合同

为了克服“核拨制”的弊端，引入市场竞争和激励机制是全球公共事业改革的共同趋势。特许经营（PPP模式的一种）和绩效合同是其中最核心、最有效的两种创新机制。

2.1 特许经营（Public-Private Partnership, PPP）模式

特许经营是指政府通过合同形式，授权私营部门（或社会资本）在一定期限和范围内，投资、建设、运营市政污水处理设施，并向其支付服务费以获取回报的模式 [[34]][[35]]。

1. 国际经验与最佳实践：

全球范围内，特许经营在水务领域的应用已非常成熟。从法国、德国的百年水务巨头，到巴西、阿尔及利亚等发展中国家，都通过引入私营部门显著提升了服务效率、水质和覆盖范围 [[36]][[37]][[38]]。国际最佳实践显示，成功的特许经营项目普遍具备以下特点：

清晰的合同框架： 合同是特许经营的基石，详细规定了双方的权利、义务、服务标准、定价与调价机制、风险分配、争议解决和移交标准 [[39]]。

以绩效为导向的支付： 政府支付的服务费与运营商的绩效紧密挂钩，包括出水水质、水量、能耗、客户满意度等关键绩效指标（KPIs） [[40]][[41]][[42]]。

有效的政府监管： 政府角色从“运营者”转变为“监管者”，设立独立的监管机构，对运营商的服务质量和合同履行情况进行持续监督 [[43]][[44]]。

引入专业能力： 私营部门通常拥有更先进的技术、更精细的管理经验和更高效的融资能力，能有效提升项目全生命周期的效率 [[45]]。

2. 国内实践与案例分析：

中国自2002年建设部发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》以来，污水处理领域的特许经营模式得到了迅猛发展，超过60%的污水处理厂采用了不同形式的特许经营 [[46]][[47]]。

典型案例：

北京市： 市政府与北京排水集团签订了长达30年的特许经营协议，明确了政府购买服务、绩效考核和“按效付费”的原则。此举成功推动了北排集团从传统事业单位向现代企业转型，提升了首都污水处理的整体水平 [[48]][[49]][[50]]。

上海市： 上海的竹园、石洞口等大型污水处理厂项目，很早就采用了BOT（建设-运营-移交）模式，引入了包括外资在内的社会资本，不仅解决了建设资金问题，也带来了先进的管理经验 [[51]][[52]]。

湘潭市与武汉市： 这些城市积极探索“按效付费”模式，将运营服务费与出水水质、水量等考核结果直接挂钩，打破了传统BOT模式下“按保底水量付费”可能导致的“建而不运”或“低效运行”问题 [[53]][[54]]。

3. 特许经营模式的挑战：

尽管成效显著，国内特许经营实践也面临挑战，如法律法规体系尚不完善、监管能力不足、定价机制调整不及时、部分项目由国有企业主导导致竞争不充分等 [[55]][[56]][[57]]。特别是“按效付费”模式与传统BOT合同中常见的“保底水量”条款存在冲突，如何在合同中平衡风险与激励，是当前面临的重要课题 [[58]]。

2.2 绩效合同（Performance-Based Contracts, PBCs）模式

绩效合同是一种更为灵活的机制，它可以内嵌于特许经营协议中，也可以作为一种独立的模式应用于现有（无论是政府运营还是企业运营）的污水处理设施。其核心是将支付与预先设定的、可衡量的绩效成果直接挂钩 [[59]]。

1. 绩效合同的核心要素：

关键绩效指标（KPIs）： 这是绩效合同的灵魂。KPIs必须是明确、可衡量、可实现、相关且有时限的（SMART原则）。

绩效基准与目标： 为每个KPI设定一个基准值（代表当前水平）和目标值（代表期望达到的水平）。

支付公式： 设计一个清晰的公式，将服务费支付与KPI的完成情况联系起来，通常采用阶梯式或奖罚结合的方式。

数据监测与核查体系： 建立一个可信、透明的数据监测、报告和核查（Monitoring, Reporting, and Verification - MRV）系统，确保绩效评估的公正性。

2. 绩效合同在提升效率方面的作用机制：

绩效合同通过创建一个“多劳多得、优劳优酬”的经济激励环境，直接驱动运营商优化运营：

激励成本控制： 如果将“单位水量处理成本”或“单位水量处理电耗”作为KPI，运营商将有强烈的动机去优化工艺、更新节能设备、精简人员，以降低成本，从而获得更高的利润或奖励。

激励效果提升： 如果将出水水质指标（如COD、氨氮、总磷浓度）与支付紧密挂钩，且标准高于国家排放标准，运营商就会主动进行技术改造和精细化管理，以追求更好的处理效果。

激励系统性优化： 绩效合同可以涵盖从管网收集效率、污泥资源化率到再生水回用率等全链条指标，引导运营商从系统最优的角度进行管理，而不仅仅是关注污水处理厂的“一亩三分地”。例如，巴西的案例中，支付就与处理量和处理质量双重挂钩，激励运营商协助政府提升污水收集率 [[60]]。

3. 绩效合同与特许经营的关系：

特许经营是一个宏观的制度安排，涉及投融资、建设、所有权等一系列复杂问题。而绩效合同则是一个中观和微观的管理工具。一个设计精良的特许经营协议，其核心必然包含一个强有力的绩效合同模块。 对于那些短期内不具备条件进行完全特许经营改革的地区（例如，资产产权复杂、人员安置困难），可以先行在现有的政府运营单位中推行内部绩效合同，作为改革的过渡步骤。

第三章：政府的角色转变、激励机制设计与准备工作

从“核拨制”向特许经营或绩效合同模式转型，是一场深刻的政府治理变革。政府必须完成从“划桨手”到“舵手”的角色转变，并为此进行充分的准备。

3.1 政府角色的重新定位

在新的治理框架下，政府的角色不再是直接运营，而是扮演多重关键角色：

- 规则制定者与制度设计者： 政府的核心职责是设计公平、透明、高效的市场规则。这包括制定特许经营管理办法、绩效考核标准、价格形成与调整机制等顶层设计 [[61]][[62]][[63]]。

- 契约精神的恪守者与合作伙伴： 政府需要转变为一个平等的合同方，严格遵守特许经营协议。政府的信誉是吸引社会资本和确保项目长期成功的基石。

- 专业、独立的监管者： 这是政府角色转变中最核心也最具挑战性的一环。政府需要建立或委托独立的第三方机构，对运营商的服务质量、财务状况、环保合规性进行专业、持续和严格的监管 [[64]][[65]]。监管的重点从“管人、管钱、管资产”转变为“管合同、管标准、管绩效”。

- 公共利益的最终守护者： 尽管引入了市场机制，污水处理仍是具有准公共产品属性的服务。政府必须确保服务的普遍性、可及性和可负担性，并在发生紧急情况（如运营商破产、重大污染事故）时，有能力进行有效干预和接管。

3.2 激励机制的科学设计

有效的激励机制是新模式成功的关键。设计时需遵循以下原则：

- 目标一致性（Incentive Compatibility）： 激励机制的设计必须确保运营商追求自身利益的行为，能够同时最大化公共利益 [[66]][[67]]。例如，将服务费与最终的环境改善效果（如受纳水体水质）挂钩，而不仅仅是污水厂的出水水质。

- 绩效指标的科学设定（KPIs）：

- 全面性与重点突出： KPI体系应全面覆盖效果（水质）、效率（能耗、成本）、可持续性（污泥资源化、再生水利用）和社会责任（公众满意度）等多个维度，但也要突出3-5个核心KPI，避免指标过多导致失焦 [[68]][[69]][[70]]。

- 可衡量与可核查： 所有KPI都必须有清晰的定义、计算方法和可靠的数据来源。例如，“出水水质达标率”应明确采样频率、监测方法和评价标准。

- 动态调整： 随着技术进步和政策要求变化，KPI及其目标值应具备定期评估和调整的机制。

- 阶梯式付费与奖罚分明：

- 基础服务费： 保证运营商在满足最基本运营标准（如设施正常运行、出水达到国家最低标准）的情况下，能够覆盖基本成本并有微薄利润。

- 绩效服务费（阶梯式）： 设计一个与核心KPI完成度挂钩的阶梯式付费模型。例如，出水COD浓度在50mg/L时，支付100%服务费；降低到40mg/L时，支付105%；降低到30mg/L时，支付110%。反之，若高于50mg/L，则按比例扣减费用 [[71]][[72]][[73]]。

- 专项奖励与惩罚： 对超额完成节能降耗目标、实现重大技术创新或导致严重环境污染事件等情况，设置额外的奖励或巨额罚款。

3.3 政府的详细准备工作清单

为确保转型顺利，地方政府在启动改革前必须完成一系列细致的准备工作。这可以看作是一个系统工程，涉及法规、组织、财政和人员等多个方面 [[74]][[75]]。

1. 法规与政策准备：

*   梳理与完善地方法规： 制定或修订本地区的《市政公用事业特许经营管理办法》，使其与国家层面的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等保持一致，并结合本地实际进行细化 [[76]][[77]][[78]]。

*   明确价格与收费政策： 建立科学、透明的污水处理服务费定价和动态调整机制。确保污水处理费的征收率和标准能够覆盖市场化运营下的合理成本和利润。

*   出台绩效考核细则： 公开发布详细的绩效考核办法，明确KPI指标、计算方法、数据来源、核查流程和结果应用方式。

2. 组织机构准备：

*   成立跨部门领导小组： 由市政府主要领导牵头，发改、财政、水务（住建）、环保、国资、法制办等部门组成改革领导小组，统筹协调改革中的重大问题。

*   明确项目实施机构（PIA）： 通常由市/区水务局或政府指定的平台公司担任，负责具体项目的发起、招标、合同谈判、日常监管等工作 [[79]]。

*   建立或委托独立监管机构： 如果条件允许，设立独立的公用事业监管办公室；或者通过合同委托专业的第三方咨询公司、会计师事务所、环境监测机构承担绩效考核和监管核查工作。

3. 资产、财务与风险评估：

*   存量资产清产核资： 对拟进行市场化改革的污水处理厂及其配套管网进行全面的资产评估，明确资产权属、价值和现状。这是TOT（转让-运营-移交）或ROT（重构-运营-移交）等模式的基础 [[80]][[81]]。

*   财政承受能力评估（VfM & PSC）： 开展“物有所值”（Value for Money）评价和“财政承受能力”（Fiscal Affordability）论证。科学测算在特许经营模式下，政府未来20-30年的财政支出责任，确保改革不会引发新的地方政府隐性债务风险 [[82]][[83]]。

*   全面风险识别与分配： 系统识别项目可能面临的政治、法律、市场、建设、运营、金融和不可抗力等风险，并根据“由最有能力管理风险的一方承担风险”的原则，在特许经营协议中明确风险分配方案 [[84]][[85]]。

4. 人员安置与能力建设：

*   制定人员安置方案： 对“核拨制”下事业单位的原有员工，本着“老人老办法、新人新办法”的原则，通过内部转岗、提前退休、竞聘上岗、一次性补偿等多种方式，制定稳妥、公平的人员分流和安置方案。这是改革成功与否的关键，也是维护社会稳定的重要保障。

*   政府人员培训与能力提升： 对政府相关部门的公务员进行特许经营、项目管理、合同法、财务监管等方面的系统培训，使其具备履行新角色所需的新技能 [[86]][[87]][[88]]。政府必须投资于自身能力的建设，才能有效监管比自己更专业的私营伙伴。

第四章：可操作、见效快的改进方案：三年行动路线图

从“核拨制”到市场化运营模式的转型不可能一蹴而就。一个分阶段、有重点的三年行动路线图，是确保改革平稳推进、快速见效的务实选择。以下是一个通用的、可供地方政府参考的详细实施框架。

4.1 三年行动路线图（Roadmap）

第一年：准备与试点阶段 (Foundation & Pilot)

总体目标： 完成顶层设计，启动首个试点项目，积累经验。

里程碑与关键任务：

Q1: 组建机构，制定方案。

任务: 成立市级改革领导小组和工作专班。启动本地污水处理行业现状调研（设施、管网、运营、财务、人员）。起草《全市污水处理行业市场化改革三年行动计划》。

负责机构: 市政府办公室、改革领导小组。

预算估算: 调研及方案编制咨询费（约50-100万元）。

Q2: 完善法规，选择试点。

任务: 出台或修订本地《市政公用事业特许经营管理办法》和《污水处理服务费征收使用管理办法》。根据调研结果，选择1-2个条件相对成熟（如新建、资产关系清晰、人员较少）的污水处理厂作为首批试点项目。

负责机构: 水务局、法制办、发改委。

预算估算: 少量立法咨询费用。

Q3: 试点项目“一案两评”，启动招标。

任务: 针对试点项目，编制详细的特许经营实施方案。委托第三方专业机构开展“物有所值评价”和“财政承受能力论证”。方案和评价报告经政府审批后，编制招标文件，启动公开招标程序。

负责机构: 项目实施机构（水务局）、财政局、第三方咨询机构。

预算估算: “两评”及招标方案编制咨询费（约100-200万元）。

Q4: 评标签约，人员培训。

任务: 完成试点项目的评标、中标公示、合同谈判与签署。启动针对政府监管人员的第一轮系统培训。制定并启动试点项目涉及人员的安置工作。

负责机构: 项目实施机构、人社局、组织部。

预算估算: 法律咨询费、人员培训费（约50万元）。

第二年：推广与深化阶段 (Roll-out & Deepening)

总体目标： 总结试点经验，启动第二批项目转型，建立并运行绩效考核体系。

里程碑与关键任务：

Q1-Q2: 扩大改革范围。

任务: 复制试点项目的成功经验，启动第二批（约占全市30%-50%存量资产）污水处理厂的市场化改革程序，完成“一案两评”和招标工作。

负责机构: 项目实施机构、财政局。

预算估算: 按项目数量计算的咨询费用。

Q2-Q3: 建立绩效监管平台。

任务: 试点项目正式进入运营期。建立全市统一的智慧水务监管平台，实现在线监测数据的自动采集、KPI的自动计算和绩效考核结果的实时展示。对试点项目进行首次季度/半年度绩效考核。

负责机构: 水务局、项目公司、软件开发商。

预算估算: 监管平台开发费用（约300-1000万元，取决于城市规模和功能复杂性）。

Q4: 中期评估与方案优化。

任务: 对第一年的改革工作进行全面中期评估，特别是试点项目的执行情况、遇到的问题和效果。根据评估结果，优化后续项目的特许经营方案和绩效合同条款。完成第二批项目的签约工作。

负责机构: 改革领导小组、第三方评估机构。

预算估算: 评估费用（约30-50万元）。

第三年：全面覆盖与常态化运营阶段 (Full Coverage & Normalization)

总体目标： 完成全市大部分存量污水处理设施的市场化改革，形成常态化、专业化的监管和付费机制。

里程碑与关键任务：

Q1-Q2: 完成剩余项目转型。

任务: 启动并完成剩余所有符合条件的存量污水处理厂的市场化改革工作。

负责机构: 项目实施机构。

预算估算: 按项目数量计算的咨询费用。

Q3: 完善价格调整机制。

任务: 根据前两年的运营成本数据和绩效考核结果，首次启动污水处理服务费的动态调整程序，使价格机制进入良性循环。

负责机构: 发改委（物价局）、水务局。

Q4: 总结与发布白皮书。

任务: 全面总结三年改革的成果、经验和挑战，形成《XX市污水处理行业市场化改革白皮书》，向社会公开，巩固改革成果，并为其他地区提供借鉴。

负责机构: 改革领导小组、市政府研究室。

4.2 快速见效的切入点：简化版绩效合同模板

对于希望快速启动改革、看到成效的城市，可以从设计并实施一个简化的绩效合同开始。以下是一个可供直接参考的模板，可应用于与运营商（无论是新引入的社会资本，还是改革后的原事业单位）签订的服务协议中。

《市政污水处理厂运营服务简化绩效合同》核心条款示例

- 核心绩效指标 (KPIs)

- KPI-1: 出水水质改善度 (权重40%)

- 定义: 以出水主要污染物（COD, NH3-N）的月均浓度作为评价指标。

- 目标值: 基准目标 (Target 1) = 达到国标一级A标准；激励目标 (Target 2) = 优于一级A标准20% (例如COD≤40mg/L)；卓越目标 (Target 3) = 优于一级A标准40% (例如COD≤30mg/L)。

- KPI-2: 单位处理能耗 (权重30%)

- 定义: 每处理一吨污水的总电耗（度/吨）。

- 目标值: 基准目标 (Target 1) = 上年度平均能耗；激励目标 (Target 2) = 能耗降低10%；卓越目标 (Target 3) = 能耗降低20%。

- KPI-3: 吨水运营成本 (不含折旧和财务费用) (权重30%)

- 定义: 每处理一吨污水发生的直接运营成本（药剂、人工、维修等）。

- 目标值: 基准目标 (Target 1) = 经审计的上年度吨水成本；激励目标 (Target 2) = 成本降低5%；卓越目标 (Target 3) = 成本降低10%。

- 阶梯式付费公式示例

- 月度服务费 (P) = 基础单价 (P_base) × 月度处理水量 (Q) × 综合绩效系数 (K)

- 基础单价 (P_base): 例如，1.50元/吨（经成本监审确定，覆盖基本成本和微利）。

- 综合绩效系数 (K) = (KPI-1得分 × 40%) + (KPI-2得分 × 30%) + (KPI-3得分 × 30%)

- 各KPI得分规则 (示例):

- 未达到基准目标: 得分 = 0.8 (惩罚性)

- 达到基准目标 (Target 1): 得分 = 1.0

- 达到激励目标 (Target 2): 得分 = 1.1

- 达到卓越目标 (Target 3): 得分 = 1.2

- 计算示例:

- 若某月，水质达到Target 2 (得分1.1)，能耗达到Target 1 (得分1.0)，成本达到Target 2 (得分1.1)，则：

- K = (1.1 × 40%) + (1.0 × 30%) + (1.1 × 30%) = 0.44 + 0.30 + 0.33 = 1.07

- 最终支付单价 = 1.50元/吨 × 1.07 = 1.605元/吨。运营商通过提升绩效获得了超额回报。

- 政府月度数据核查流程

- 第1步 (每月5日前): 运营商通过智慧水务平台提交上月运营报告，包括处理水量、水质在线监测日均值、电费及药耗发票扫描件、成本支出明细等。

- 第2步 (每月10日前): 政府监管方（或委托的第三方）进行数据审核。

- 在线核查: 核对平台自动采集的水量、水质数据与报告是否一致。

- 文件核查: 审核发票、单据的真实性与合规性。

- 现场抽查: 每月不定期对污水处理厂进行飞行检查，现场取样送至独立实验室检测，比对在线监测数据。随机抽查电表读数。

- 第3步 (每月15日前): 监管方根据核查后的数据，依据合同公式计算当月绩效得分和应付服务费，并出具《月度绩效考核与支付确认单》。

- 第4步 (每月20日前): 运营商对确认单进行确认或提出异议。如有异议，启动合同约定的争议解决程序。

- 第5步 (每月25日前): 财政部门依据无异议的确认单，向运营商支付服务费。

通过实施这样的简化绩效合同，政府可以快速将管理重心转移到对结果的关注上，用经济杠杆撬动运营商主动提升效率，实现“花钱买效果”，迈出告别低效“核拨制”的关键第一步。

第五章：结论与展望

当前中国市政污水收集处理领域普遍存在的“核拨制”模式，因其内在的机制缺陷，已成为制约行业提质增效的根本性障碍。其所导致的激励缺失、成本高昂、监管失灵等问题，使得巨额的环保投资未能完全转化为期望的环境效益。

本报告深入分析并指出，以特许经营和绩效合同为核心的创新机制，是破解“核拨制”困局、推动行业迈向高质量发展的必由之路。 这一转型并非简单的“国退民进”，而是一场深刻的政府治理变革。其核心在于通过引入市场竞争和精细化的激励机制，实现政企分开、管干分离，将政府的角色从“运营者”转变为“规则制定者、合作伙伴和专业监管者”。

国际经验和国内先行者的实践雄辩地证明，设计科学的绩效指标（KPIs）和“按效付费”的支付模式，能够直接驱动运营商在追求自身经济利益的同时，实现降低能耗、削减成本、改善水质的公共目标。

然而，这场变革并非坦途。它要求地方政府具备巨大的决心和高超的智慧，必须进行系统性的准备工作，包括完善法规政策、重组组织机构、进行严谨的财政评估、妥善安置人员，并大力投资于政府自身的监管能力建设。

本报告提出的**“三年行动路线图”和“简化绩效合同模板”**，为地方政府提供了一套兼具战略性和可操作性的实施方案。通过“准备-试点-推广-常态化”的稳健步伐，以及从核心KPI入手快速切入的策略，地方政府可以有效管理转型风险，在较短时间内取得显著成效。

展望未来，随着大数据、人工智能等技术在环保领域的深度应用，绩效监管将变得更加智能、透明和高效。一个以效果为导向、以效率为核心、以数据为基础的新型市政污水治理体系正在到来。成功拥抱并引领这场变革的地方政府，不仅能解决当下的环境问题，更将为其城市的可持续发展奠定坚实的基础。

文献来源

[29,32,57,498,517,519]. Regional Entrepreneurship and Innovation Management: Actors, Helices and Consensus Space

以下来源未被直接引用

The dynamics of innovation: from National Systems and

Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model

Research on the Financing Operation Mode of Chinese Sewage Treatment Plant

Current Status of and Suggestions on Sewage Treatment Fees in China

其他来源

[1,2,3,4,6,69,74,474,475,476,478]. Current status of urban wastewater treatment plants in China

[5,73,80,477]. Current status and trends of municipal sludge treatment and disposal in China

[7,62,63,65,67,75,76,77,79,472]. Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives

[8,470]. 城镇污水处理：回归问题本质，精准提质增效

[9,10,11,12,13,14,491,492,493]. Private operators delivering performance for water-users and public authorities Examples from across the world 2nd edition

[15,495]. IMPROVING PERFORMANCE OF WATER AND SANITATION PUBLIC SERVICES

[16,21,496]. Global Report on Sanitation and Wastewater Management in Cities and Human Settlements

[17,22,497]. Performance-based Contracting in Sanitation Delivery

[18,23,24,26,500]. 全球TOP50污水厂：迪拜杰贝阿里污水处理厂

[19,514,515]. Performance-Based Contracts: Advancing Efficiency in the Water Sector

[20]. Договоры, основанные на показателях эффективности, в сфере водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения

[25,27]. 城市水务事业的公私合作

[28,31,34,54,516]. SRI LANKA State of the Economy 2008

[30,499,520]. STI Policy instruments to foster demand for innovation

[[33,518]. Anticipatory Innovation Governance Model in Finland: Towards a New Way of Governing ](https://reform-support.ec.europa.eu/system/files/2022-11/Anticipatory Innovation Governance Model in Finland.pdf)

[35]. India’s Competitiveness: A Perspective from States

[36,49,56]. INNOVATION IN THE PUBLIC SECTOR

[37,53]. Inspire and Orchestrate: Innovation-Driven Government (IDG)

[38,43]. 如何有效构建政府管理部门绩效激励机制？

[39]. 如何构建高效政府绩效激励机制？

[40,47,59,521]. PPP项目全过程要点解析---政府的痛点及解决方案

[41,60]. 迎接政府和社会资本合作新机制，把握特许经营模式新机遇

[42,45,51,52]. 绩效激励机制设计

[44]. 创新国家

[46]. 《新疆时代城乡设计研究院有限公司EPC总承包业务全景洞察报告》（总包创研院）

[48,522]. Government Research

[50]. Proceedings of the 21st International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate

[55]. 电子书：《管理大师德鲁克经典收藏版（全套23册）》

[58]. The Role of Innovation and Entrepreneurship in Economic Growth

[61,64,471]. Establishing an Assessment Index System for Sewage Treatment Works in China

[66,68,78,473]. Pathways to Water Sector Decarbonization, Carbon Capture and Utilization

[70,81]. Waste Management in China: Issues and Recommendations

[71]. Evaluation of the Implementation of Water Pollution Prevention and Control Plans in China: The Case of Huai River Basin (For Discussion Only)

[72]. LIAONING URBAN INFRASTRUCTURE PROJECT

[82]. CHINA AGENDA FOR WATER SECTOR STRATEGY FOR NORTH CHINA VOLUME 2: MAIN REPORT

[83,501]. PPP模式在中国的实践与挑战

[84,86,90,111,321,325,332,339,368,370,373,445,451,502,504]. 北排混合所有制改革改制惊动水务市场

[85,89,503]. 城镇污水处理提质增效经典案例

[87,88,101,104,105,506,507,510]. Sustainable Urban Development in the People's Republic of China* Wastewater Treatment: Case Study of Public—Private Partnerships (PPPs) in Shanghai

[91]. 污水处理行业 2014 年度研究报告

[92,96,99,494]. PPP项目开发案例分析——广州西朗污水处理项目

[93]. 中国环境服务行业市场状况及2023-2029年发展战略研究报告

[94,508]. 武汉三镇实业控股股份有限公司关于全资子公司签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议（二）》的公告

[95,100,109,509,513]. 湘潭市推行污水处理‘按效付费’模式

[97]. 最高院历年指导案例汇编

[98]. 民事案例（完整版）

[102,107,511]. 新机制下，无民营企业参与的特许经营项目案例！

[103,108,512]. 2024-03-23_PPP新机制下国央企参与BOT项目的案例分析

[106,110]. 长沙市财政项目支出绩效评价报告

[112,115,270,271,279,280]. 中国青年报管理咨询项目

[113,116]. 关键业绩指标（KPI）设计方法

[114,117,190]. 绩效管理培训

[118,187]. Energy and nutrient recovery for municipal wastewater treatment: How to design a feasible plant layout?

[119,124,125,126,134,523]. 市政 PPP 项目绩效评价指标体系构建——以污水处理厂为例

[120,524]. 污水厂绩效管理的关键指标与提升策略

[121,525]. 污水处理PPP项目绩效管理的关键指标与挑战

[122]. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

[123]. 基于 PSR 的城市污水治理绩效评价指标体系构建及应用研究

[127]. 国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知

[128]. 两部门印发“十四五”城镇污水处理规划

[129]. 城市供水和污水设施节能指南

[130]. 推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南（第一版）

[131,132]. Plano Municipal de Saneamento Básico

[133,135]. 污水处理绩效管理：全面解析实施步骤与关键指标

[136,462]. 财政核拨

[137,138,145,207,223,461,463]. 洁夫森环保：浅谈市政污水存在的问题及解决方案

[139]. Urban Sewage Treatment Problems and Solutions

[140,141,142,143,151]. 環境経済・政策学会2010年大会スケジュール

[144,152,154,157,208,211,214,219,221,482]. 城市污水处理设施资金筹集模式研究

[146,153,459,467,479,481]. 污水处理设施运营管理模式研究

[147,156,308,309,310,313,460,468,469,480,485]. 城市污水处理厂运营管理的问题

[148,155]. 长江大保护环境与经济可持续发展问题及对策研究

[149,150,215,224,486]. 中关村杂志--新经济·新科技·新文化

[158]. Stepping Up: Improving the Performance of China's Urban Water Utilities

[159]. 新形势下地方政府如何综合运用投融资工具推动项目建设

[160,244,246,253,352,355,358,361,424,427,430,433,436]. 详解特许经营的五种实施方式：BOT、TOT、ROT、BOOT、DBFOT

[161]. 井研县城镇生活污水一体化特许经营项目实施方案

[162]. 碳中和之水务行业价值分析，看这篇就够了

[163,178]. 发改委重点纠偏违规PPP项目，尽快推出新PPP项目

[164,174,180]. 新机制下，无民营企业参与的特许经营项目案例！

[165]. 过渡期安排--收货要求

[166,167]. 过渡期安排 缓冲企业压力

[168,177,256,259,364,383,435,446]. PPP项目各阶段的管理要点——以某污水处理工程为例

[169]. 污水处理行业四种运营模式

[170,172,539]. 浅析污水处理BOT项目的主要投资风险及规避措施

[171,176]. 农村生活污水处理特许经营模式的实践风险及规避方式

[173,179]. 关于2023年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

[175]. 海峡环保2019年半年度董事会经营评述

[181,193]. ATTACHMENTS

[182,184]. COMMISSION REGULAR MEETING AGENDA

[183,194]. Integrated Water Cycle Management Strategy

[185,186,195]. Performance Benchmarking Guidelines for Water Supply and Sanitation Authorities

[188]. Clean Thoughts

[189]. 设定关键绩效指标目标值确定可参考的标准有哪些

[191,283]. 手把手教你设定绩效指标目标值

[192]. 污水绩效kpi考核表

[196]. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEPIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

[197,464]. 财政拨款的部门有哪些,财政拨款的申请流程和注意事项

[198,200,203,226,465]. 财政项目支出绩效评价报告

[199,201,466]. 도시 및 주거환경정비사업 매몰비용 특성에 관한 연구 - 서울시를 중심으로 -

[202,206]. 拨付的审批流程及其优化策略

[204,222,484]. 财务自查报告及整改措施精选(九篇)

[205,227]. 运城市姚暹渠（苦池闸—运三高速）综合治理PPP项目绩效评价报告

[209,216,225,487]. 污水处理项目的运营模式

[210,213,218]. 城市污水处理厂运营质量管理规范研究

[212,220,483]. 水资源资产化的必要性与可能性及我市实践探索

[217,488]. 中国人民政治协商会议浙江省委员会

[228,231,489]. 污水处理类PPP资产证券化基本操作流程及主要法规指引

[229,234,235,237,263,490]. 君合【专业版】基础设施与项目融资专栏

[230,233,250]. 新形势下地方政府投融资路径选择：ABO、F+EPC、REITs、PPP、特许经营、EOD

[232,241,242]. KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED 康達國際環保有限公司

[236,248,249,540]. “凉凉”？回归合规本质，做真的PPP，真的做PPP，PPP政策大回顾！

[238,240,261,535]. 【建纬观点】基础设施投资建设运营法律风险防控——基础设施投资建设不同运作模式（第六节 TOT运作模式）

[239,255,262,265,266,269,536]. 福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

[243]. 证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...

[245,247,254,353,354,356,357,359,360,362,363,425,426,428,429,431,432,434,437,438]. 特许经营模式的五种实施方式：BOT、TOT、ROT、BOOT、DBFOT详解

[251,258,264,268]. 建设新型智库 成为投资建设领域集成服务运营商 构建行业生态圈

[252,257,260,384]. 污水处理项目特许经营管理办法

[267]. 新蔡县南湖污水处理厂特许经营项目实施方案

[272,281]. 泛华-中国青年报项目—绩效管理培训

[273]. 污水处理厂从规划设计到高效运营的全维度解析

[274]. Top 5 key indicators you should monitor to assess the effectiveness of industrial wastewater treatment plants

[275]. Prestación de servicios públicos

[276,284]. COMMISSION REGULAR MEETING AGENDA

[277,285]. COMMISSION SPECIAL MEETING AGENDA

[278,282]. 设定关键绩效指标目标值确定可参考的标准有哪些

[286,342]. Bidding Documents for Procurement of Works (Design, Build and Operate)

[287]. Environmental and Social Management and Monitoring Plan Appendix C – Overview

[288,292,295,303,456]. 事业单位基本知识

[289,293,296,457]. 事业单位招聘

[290,297,458]. 全额拨款事业单位经营收入上交财政

[291,294,300,302,304,307]. 财政全额拨款和差额拨款的区别

[298,301,306]. 财政全额拨款

[299]. 事业单位全额拨款和差额拨款的区别

[305]. 事业单位全额拨款和差额拨款区别

[311]. 城镇污水处理设施建营模式比较研究

[312,315]. 城镇污水处理设施建营模式研究分析

[314,316]. 宏观，财政，金融，增长（第三卷）

[317,329,333,336,367,444]. 污水处理新三年行动计划

[318,330,453]. 北京市污水处理设施建设新三年行动计划

[319,331]. 新的三年计划今年7月份启动，头炮往哪儿打？如何打好、打响？

[320,324,334,371,374,452,505]. 城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）

[322,323,337]. 北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案（2013—2015年）解读

[326,327,338]. 推行城市污水处理特许经营制

[328,369,375,447,449,454]. 供水、排水、污水处理市场化改革需经过三个阶段

[335]. 房山区进一步加快推进污水治理和再生水利用工作三年行动方案（2016年7月—2019年6月）

[340]. 武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产预案

[341]. 重磅！民营企业的新机遇和新挑战

[343]. Global Report on Sanitation and Wastewater Management in Cities and Human Settlements

[344,351]. 政府采购合同

[345]. PPP模式助力黑臭水体治理

[346]. 实践中PPP项目投资回报的测算方法

[347]. 如何用公式处理阶梯式提成

[348]. 遏制地方政府隐性债务，PPP项目不再设保底安排！

[349]. 【解读】重磅！国家发展改革委、财政部：PPP项目实施新机制，全部采取特许经营模式，民企优先！

[350]. PPP新机制下的城中村改造

[365,376,379,382]. 政府特许经营项目操作流程

[366,441]. 长垣市城市管理局长垣市第一污水处理厂特许经营项目

[372,450]. 湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

[377,380,439,442]. 污水处理项目投融资模式研究

[378,381]. 关于征求乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂（含退水管线工程）运营模式意见建议的函

[385,392,526]. 三河市存量水务PPP项目合同

[386,393,528]. 四涌西污水处理厂项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同

[387,394,527]. STORMWATER & SUBSOIL DRAINAGE SYSTEMS

[388]. Bidding Documents for Procurement of Works Design and Build (After Initial Selection)

[389]. ENERWATER – A standard method for assessing and improving the energy efficiency of wastewater treatment plants

[390]. 第一部分 单位概况

[391]. Performance Contract for Water Supply and Sewerage Authorities

[395,414,417,529,537]. 新形势下地方政府投融资路径选择：ABO、F+EPC、REITs、PPP、特许经营、EOD

[396,398,405,532]. 政府特许经营项目操作流程

[397,403,531]. 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委2024年第17号令）

[399,401,406,407,415,416,533,538]. 【律动PPP】“才下眉头，又上心头”的PPP：不忘初心，方得始终

[400,402,408]. 城镇排水与污水处理条例

[404,418]. 山东省人民政府印发《关于进一步促进经济稳健向好、进中提质的若干政策措施》的通知

[409,534]. 四川省人民政府关于推进四川省国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的实施意见

[410,420,541]. 零陵区园区污水处理厂建设项目特许经营方案

[411,421,542]. 某市乡镇再生水厂EPC施工组织设计（465P）

[412,422,423,530,543]. 特许经营合同

[413]. 《组织机构代码法规手册》

[419]. 科思顿工程行业月度观察（2022.07）

[440,443]. 政府特许经营项目操作流程

[448,455]. 基础设施REITs系列（三）污水处理REITs篇

以下来源未被直接引用

AUTHORIZATION TO DISCHARGE UNDER THE NATIONAL POLLUTANT DISCHARGE ELIMINATION SYSTEM

CONCESSION DE L'EXPLOITATION D'OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

GROUP DEVELOPMENT: AN INTERNATIONAL FOCUS

Country-Led Formative Evaluation of Safely Managed Sanitation Assistance Programme in Indonesia (2009-2024)

Foreword

金准案例：以特许经营模式盘活秦皇岛市污水污泥处理设施

国外城市水体综合整治案例

China Urban Environmental Service Management

2023年年度报告摘要

PPP典型案例（三）：张家界市杨家溪污水处理厂项目

最高法发布人民法院服务和保障新质生产力发展典型案例

中国环保设备市场调查研究与发展趋势预测报告（2024-2030年）

庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目实施方案

环境治理项目建设 典型案例及疑难法律问题解析

PLANO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PMAE) DE ITABAIANA

ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO

TAI BASIN URBAN ENVIRONMENT PROJECT

China Village Sewage Treatment Industry

EPC工程总承包模式在我国污水处理工程中的应用研究

审计报告

价值工程实施步骤

Bidding Documents for Procurement of Works Design and Build (After Initial Selection)

Ordinary Meeting of Council

重要業務指標(KPI)

An evaluation based on UOF data

运营效率

预算管理制度论文

原料收运瓶颈等待政策出手

PPP新机制的建议和思考

污水处理特许经营协议纠纷的法律分析与诉讼路径

Anexo I - Manual de Avaliação de Desempenho da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Distrito Federal

23/26污水厂智慧化运维模式与绩效评估

Key performance indicators for evaluating the efficiency of wastewater treatment plant through process performance model

Monitoring and diagnosis of energy consumption in wastewater treatment plants. A state of the art and proposals for improvement

绩效管理培训

财政全额拨款！事业单位公开招聘

《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》

财政部 住房城乡建设部 农业部 环境保护部关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式

【独家】政府购买服务与付费式PPP的利益博弈，少了谁？

特许经营+EPC 在基建投资项目中的应用研究

聚焦中国城市发展 引领专业咨询前沿

2019年年度报告摘要

实践中PPP项目投资回报的测算方法

中国电建成都院中标98亿片区综合开发项目

丰县城乡污水处理 PPP 项目合同

目组织机构和人员培训建议书

West Tennessee Wastewater Regionalization Opportunity Assessment

Wastewater Treatment Plant Operator Certification Training Module 23 Wastewater Collection Systems Part I

2025年政府投资项目谋划工作指导手册（建议收藏）

广西绿城水务股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集...

淮安市主城区污水处理特许经营中期评估项目采购合同

清水河产业园污水处理厂特许经营项目《特许经营协议》

上海市锦天城律师事务所关于三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书

我国城市及县城污水处理行业发展现状与展望